Besprechungsprotokoll

Veranstaltung:				Besprechung 3
Datum:				21.04.2022
Agenda:				Erste Aufgabeneinteilung
ProtokollantIn:				Christian Vollenweider
Qualitätssicherung:				Leon Enzenberger
Verteiler:				Teilnehmer

Nr.	Art	Betroffen	Stichwort		Beschreibung	Termin	Erledigt
1	B	Alle	Spotify		Gegen Spotify API entschieden
2	B	Alle	Figma / Protoyp		Unabhängige Funktionen aufgeschrieben	27.04.2022
3	B	Alle	Github TODO		TODO, Issue, in Progress Listen erstellt
4	A	Alle	Aufgabenverteilung		Ausgewählte Aufgaben bis zur nächsten Besprechung anfangen / erledigen	27.04.2022

- gegen spotify api entschieden
(implementierung könnte zu viel zeit in anspruch nehmen)

- figma board - "unabhängige" funktionen aufgeschrieben
        >https://www.figma.com/file/QrKyaBrHyg8jWUTHKjy1w9/Agenda-%2F-Paperprototyp?node-id=0%3A1

- in github TODO / issue / in progress liste, erstellt und eingeteilt
        >https://github.com/MMAudioVideo/simple-dj/projects/1

- zum nächstes treffen am mittwoch zur übung
       >zumindest anfagen mit zugeteilter aufgabe
       >aktuellen stand besprechen / neue aufgaben verteilen